Projektplan
Team Flying Circus
/10

---
Projektziele
- Konstruktion einer Luftschiffsgondel
- Autonomer Flug durch einen Hindernisparcours und Abwurf eines Pakets
- Gewichtslimit: Bau einer leichten Gondel
- Interpretation von Sensordaten
- Erstellen einer Navigationssoftware
- Schubregelung der Motoren zur Fortbewegung
- Beachtung von Umwelteinflüssen

---
Meilensteine
- Meilenstein Gondelhardware: Datum: 13.05.2014
  - Gondelskelett konstruiert
  - Bauteile eingebaut und angeschlossen
- Meilenstein Funkverbindung: Datum: 20.05.2014
  - Funkverbindung Gondel - PC hergestellt
  - Manueller gesteuerter Flug absolviert
- Meilenstein Höhenregelung: Datum: 27.05.2014
  - Funktionierende Höhenregelung
  - Schwebeflug absolviert
- Meilenstein Autonomer Flug: Datum 10.06.2014
  - IPS einsatzbereit
  - Wegfindungsalgorithmus erstellt
  - Funktionierende Richtungsregelung
  - Autonom gesteuerter Testflug absolviert

---
Gondelaufbau
- Skelett aus Carbonstangen
- Drei Motoren angeordnet auf Querausleger
- Doppelter IPS-Sender
- Weitere Sensoren: Ultraschallsensor,
  IMU-Board
- Funkverbindung: XBEE
- Abwurfmechanismus: Durchbrennen
  eines dünnen Haltedrahtes

---
Sensorik
- IMU-Board: Höhen- und Richtungsmessung möglich, unterliegt jedoch starken Schwankungen
- Alternative: Höhenmessung durch Ultraschallsensor
- Richtungsmessung durch IPS mithilfe von zwei Sendern an den Enden des Motorträgers
- Wahl der besten Kombination durch Tests

---
Material– und Kostenplanung
- Motoren:	30€
- XBEE:	25€
- Motorentreiber:	10€
- Propeller:	5€
- Ultraschallsensor	15€
- Spannungswandler:	5€
- Carbonstangen:	5€
  ____________________________
- Summe:	95€
- Kleber, Kabel/Lackdraht, Arduino-Board,
  und IMU-Board sind bereits vorhanden

---
Software/Regelung

---
Testplanung
- Manueller Flug: Test der eingebauten Hardware sowie der Funkverbindung
- Schwebeflug: Test der Höhenregelung
- Autonomer Flug: Test der Richtungsregelung und Navigationssoftware

---
Zeitplan/Abhängigkeiten

---
Zeitplan/Abhängigkeiten